Załącznik nr 2

**Plan działań wszystkich resortów, służących realizacji założeń Programu**

| **Lp.** | **Resort odpowiedzialny** *(ministerstwo wraz z jednostkami podległymi)*  | **Działanie** *(należy wymienić działania zmierzające do realizacji założeń PZIP)*  | **Cel szczegółowy PZIP** *(należy wskazać, w który cel szczegółowy PZIP wpisuje się dane działanie)* | **Kierunek interwencji PZIP***(należy wskazać, który kierunek interwencji PZIP realizuje dane działanie)* | **Termin realizacji**(dd/mm/rr) | **Źródło finansowania**  | **Planowane koszty działania**(kwoty w zł) | **Status realizacji\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. .
 | Główny Urząd Statystyczny  | Projekt „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TranStat” | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | NCBiR – Program Gospostrateg oraz budżet państwa (część 58) | 4 994 306 zł | faza realizacji  |
|  | Główny Urząd Statystyczny  | Projekt „Satelitarna identyfikacja i monitorowanie upraw na potrzeby statystyki rolnictwa – SATMIROL” | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | NCBiR – Program Gospostrateg oraz budżet państwa (część 58) | 6 217 073 zł (w tym GUS: 3 764 222 zł) | faza realizacji  |
|  | Główny Urząd Statystyczny  | Projekt „Budowa zintegrowanego systemu statystyki cen detalicznych – INSTATCENY” | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/10/2021 | NCBiR – Program Gospostrateg oraz budżet państwa (część 58) | 5 743 431 zł | faza realizacji  |
|  | Główny Urząd Statystyczny  | Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS) | 4.2.1 Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/06/2021 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 58) | 34 722 048 zł budżet państwa: 5 336 778,78 zł środki UE: 29 385 269,22 zł | faza realizacji  |
|  | Główny Urząd Statystyczny  | Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/03/2022  | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 58) | 17 421 250,00 zł budżet państwa: 2 677 646,13 zł środki UE: 14 743 603,87 zł | faza realizacji  |
|  | Główny Urząd Statystyczny  | Wrota Statystyki | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/11/2022 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 58)  | 41 243 705,00 zł budżet państwa: 6 339 157,46 zł środki UE: 34 904 547,54 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji | e-urząd – opracowanie aplikacji mobilnej zintegrowanej z BIP, urzędami i systemami, pozwalającymi zlikwidować kolejeki oczekujących w wydziałach urzędów, służącej do obsługi usług urzędów. Zastosowanie Sztucznej Inteligencji do prostych pytań składanych przez obywateli w aplikacji. Komunikacja dwukierunkowa obywatel-urzędnik. | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 2022/2023 | POPC oraz budżet państwa (część 27)  | W trakcie szacowania  | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji | CRA - centrum rekomendacji dla aplikacji (wykorzystywanych do obsługi i komunikacji z rejestrami państwowymi i usług administracji). : Opracowanie platformy pozwalającej na zgłaszanie w wybranych zakresach dziedzinowych aplikacji do weryfikacji zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Publikowanie rekomendacji. Przekazywanie do zainteresowanych podmiotów wyników kontroli. Publikowanie dobrych praktyk związanych z budowaniem aplikacji. | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 2022/2023 | POPC oraz budżet państwa (część 27)  | W trakcie szacowania  | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji | Platforma wiedzy i dobrych praktyk związanych z wdrażaniem Sztucznej Inteligencji w MŚP: Platforma utworzona na stronie gov.pl dla MŚP, na której prezentowane będą dobre praktyki dot. Sztucznej Inteligencji związane z jej wdrażaniem. Wiedza obejmować będzie przykłady praktyczne, aspekty prawne, aspekty etyczne oraz korzyści związane z wdrażaniem AI, szukaniem dofinansowań, wskazywaniem nisz sektorowych | 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 2022/2023 | POPC oraz budżet państwa (część 27)  | 100 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji | Przygotowanie platformy testowania zastosowań nowych technologii cyfrowych w pracy administracji, w tym w pilotażowych aplikacjach sztucznej inteligencji, blockchain i systemów rozproszonych, nowych form instrumentów płatniczych, usług mobilnych, robotyki | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 2022/2023 | POPC oraz budżet państwa (część 27)  | W trakcie szacowania  | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji | **Centralna Platforma do zarządzania miastem**Platforma będzie łączyć wiele obszarów zastosowań, centralizować rozwiązania możliwe do wdrożenia oraz stanowić bazę dla projektów inicjalnych dedykowanych rozwiązaniom z obszarów zarządzania miastem np. zarzadzania wodą, transportem, ściekami, zdrowiem.Celem projektu jest wsparcie miast i gmin w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju i tym samym podniesienia standardu życia ich mieszkańców. Dzięki Centralnej Platformie do zarządzania miastem, będzie możliwe pozyskanie środków na działania poprawiające jakość życia mieszkańców przy pomocy rozwiązań opartych na Sztucznej Inteligencji, robotyce oraz czujnikach Internetu Rzeczy.  | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 2023 | Recovery fund – 75%Digital Europe Program – 25% | do 5 000 000 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji  | Wdrożenie i rozwój katalogu usług chmury obliczeniowej administracji rządowej | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/01/2023 | Rezerwa celowa budżetu państwa (Inicjatywa WIIP)  | 20 192 478,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji  | Wdrożenie Systemu Zapewnienia Usług Chmurowych | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/01/2023 | Rezerwa celowa budżetu państwa (Inicjatywa WIIP) oraz budżet państwa (część 27) | 547 653,38 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji  | Budowa Rządowej Chmury Obliczeniowej | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/01/2023 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 98 907 746,90 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji  | Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych i technicznych Rządowego Klastra Bezpieczeństwa | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/01/2023 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 32 901 064,10 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji  | Wdrożenie katalogu usług chmury obliczeniowej świadczonych przez dostawców komercyjnych na potrzeby administracji publicznej | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/01/2023 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 7 447 989,23 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji  | Opracowanie Programu rozwoju kompetencji cyfrowych | 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 31/12/2019 | Budżet państwa (część 27 )  | 430 000,00 zł  | zakończony  |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji  | Optymalizacja i rozwój Portalu gov.pl, w tym:1) budowa platformy publikacji;2) integracja Portalu gov.pl z innymi projektami, w tym w szczególności e-usługami;3) integracja z systemem e-doręczeń;4) wdrożenie systemu logowania konto.gov.pl;5) budowa narzędzi integracji dla podmiotów administracji publicznej;6) integracja z rozwiązaniami centralnej infrastruktury technicznej (rozwiązania bezpiecznej chmury rządowej wynikające z AIP);7) szkolenia redakcyjne;8) wdrażanie rozwiązań dostępności (WCAG, kanały alternatywnej komunikacji);9) propagowanie najlepszych praktyk komunikacji Rządu w mediach cyfrowych;10) wdrożenie programu spójnej identyfikacji administracji publicznej w Internecie i nowych cyfrowych kanałach komunikacji;11) wdrożenie programu CX (kompleksowego podejścia do potrzeb obywatela i przedsiębiorcy);12) opracowanie programu i utworzenie Centrum Kompetencji Administracji  | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK  | 30/04/2022 | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 46 728 843,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji  | Budowa i rozwój e-usług  | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2022 | Budżet państwa (część 27)  | 42 000 000,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji  | Rozwój publicznej aplikacji mobilnej (mObywatel) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2020 | Budżet państwa (część 27) | 18 170 000,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji  | Wdrożenie platformy API – Cyfrowej Piaskownicy Administracji wraz z procedurami jej funkcjonowania jako narzędzia społecznościowego rozwoju usług cyfrowych wraz z testami na trzech zaplanowanych inicjatywach | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/05/2021 | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 10 768 697,58 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji  | Wdrożenie projektu informatycznego e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 04/02/2023  | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27, część 20 i część 76) | 79 976 388,47 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji  | Udostępnienie jednolitego systemu EZD RP, który ma być nowoczesnym i uniwersalnym narzędziem do elektronicznego zarządzania dokumentacją, powszechnie użytkowanym w jednostkach administracji publicznej, wyznaczającym standard dla tej klasy systemów | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 27 oraz część 85/20) | 45 113 838,48 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji  | Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (w tym budowa Rejestru Dokumentów Paszportowych i Rejestru Danych Kontaktowych) | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 26/06/2021 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 69 985 989,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji  | Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/06/2024 | Budżet państwa (część 27) | 25 000 000,00 zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji  | Wdrożenie projektu KRONiK@ – Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 04/08/2021 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 20 634 013,16 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji  | Zintegrowana Platforma Analityczna  | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 28/04/2022 | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 27)  | 41 998 811,73 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji  | Wdrożenie projektu Katalogi Administracji Publicznej | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/10/2022 | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 44 552 760,30 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji  | Elektronizacja Rządowego Procesu Legislacyjnego (e-RPL) | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2022 | Budżet państwa (część 27) | 5 350 000,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Cyfryzacji  | Wdrożenie jednolitego systemu zgłaszania przez resorty projektów innowacyjnych z funkcją identyfikacji projektów podobnych lub identycznych „Laboratorium projektowe RP” – docelowo także z uwzględnieniem JST | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 2022/2023 | POPC oraz budżet państwa (część 27)  | W trakcie szacowania  | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Edukacji NarodowejCentrum Informatyczne Edukacji | Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office)  | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | Działanie 2.10. POWER oraz budżet państwa (część 30) | 21 303 529,59 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Edukacji NarodowejOśrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie | Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 20/12/2020 | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 30) | 3 341 592,99 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Edukacji NarodowejInstytut Badań Edukacyjnych | Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji | 4.2.1 Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem4.2.3 Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej  | 5.1 Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 31/12/2022 | Działanie 2.11. POWER oraz budżet państwa (część 30) | 30 648 398,94 zł | fazaplanowania  |
|  | Ministerstwo Finansów | Wdrożenie Projektu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/01/2021 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 19) | 144 616 292,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Finansów | E-Urząd Skarbowy (E-Urząd). | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/06/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 19)  | 120 874 635,50 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Finansów | System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/10/2021 | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 19) | 10 404 625,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo FinansówUbezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny | Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (ZPUTFG) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/07/2020 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 6 718 706,36 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Finansów | System Zarządzania Obsługą Postępowań Egzekucyjnych Należności (SZOPEN) | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/22 | Działanie 2.2 POPC | 35 493 194,62 zł  | faza planowania  |
|  | Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej | Wdrożenie projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/09/2020 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 21) | 3 499 198,06 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej | Realizacja projektu „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/07/2020 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 21) | 5 971 782,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej | System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji o środowisku (Sat4Envi) | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 30/11/2020 | Działanie 2.3. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 17 903 900,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie | eŻegluga – portal dedykowany interesariuszom żeglugi śródlądowej w Polsce umożliwiający załatwianie spraw urzędowych w sposób zdalny (Urzędy Żeglugi Śródlądowej, Techniczne Komisje Inspekcyjne, Centrum RIS, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Terenowe Komisje Egzaminacyjne) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 01/07/2022 | Budżet państwa (część 21) | 1 300 000 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie | Budowa i wdrożenie Centralnej platformy edukacyjno-egzaminacyjnej dla osób podnoszących kwalifikacje w żegludze śródlądowej. | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 31/12/2022 | Budżet państwa (część 21) | 1 750 000 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejInstytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w OlsztynieMorski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w GdyniPGW Wody Polskie | Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców/hodowców ryb, wód/cieków wykorzystywanych w celach chowu i hodowli ryb oraz rejestru poboru wód na cele chowu i hodowli ryb | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 21) | 15 000 000 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejInstytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w OlsztynieMorski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w GdyniPGW Wody Polskie | Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych o wodach śródlądowych | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2023 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 21) | 15 000 000 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejInstytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w OlsztynieMorski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w GdyniPGW Wody Polskie | Zasoby Instytutów Naukowych w Repozytorium Cyfrowym (ZIN-fish) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2023 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 21) | 14 000 000 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejUrząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie | Budowa i wdrożenie Centralnej Platformy Zarządzania Danymi w Żegludze Śródlądowej, obejmująca integrację danych z Polskiej Bazy Danych Statków oraz stworzenie Polskiej Bazy Danych Załóg, Polskiej Platformy eDzienników Pokładowych i Dokumentów Kwalifikacyjnych oraz Elektronicznego Rejestru Dróg Wodnych. | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 31/12/2024 | Budżet państwa (część 21) | 21 500 000 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Infrastruktury | Krajowy Punkt Dostępu do informacji o podróżach multimodalnych | 4.2.1 Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 01/12/2021 |  CEF | 768 355,30 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo InfrastrukturyGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | Krajowy Punkt Dostępowy do informacji o warunkach ruchu – rozbudowa, dodawanie nowych funkcjonalności | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 01/03/2022 | CEF oraz budżet państwa (część 39). Od 2020 r. tylko część 39 budżetu państwa | 2 889 516,00 złOd 2020 r. – 3 000 000,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo InfrastrukturyGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – etap I | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 01/03/2022 | CEF oraz budżet państwa (część 39) | 880 908 767,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo InfrastrukturyGłówny Inspektor Transportu Drogowego | Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2020 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 39) | 18 103 795,84 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo InfrastrukturyInstytut Transportu SamochodowegoPolitechnika Warszawska | Budowa Polskiego Centrum Kompetencji w zakresie automatyzacji transportu drogowego | 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 30/11/2021 | NCBiR – Program Gospostrateg oraz budżet państwa (część 39)  | 8 226 489 zł (w tym MI – 1 082 000 zł) | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo InfrastrukturyUrząd Lotnictwa Cywilnego | Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/04/2021 | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 39) | 13 046 157,04 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Klimatu Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy | Utrzymanie i rozwój systemu Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami ( BDO) udostepniającegoe-usługi, które umożliwiają przedsiębiorcom realizowanie poprzez system BDO obowiązków, które wynikają z przepisów m.in. ustawy o odpadach | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem.  | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2022 | Budżet państwa (część 41) | 57 456 012,54 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo KlimatuGłówny Inspektorat Ochrony Środowiska  | Utrzymanie i rozwój narzędzi informatycznych służących do informowania społeczeństwa o aktualnym stanie jakości powietrza, oraz udostępniania informacji z zakresu monitoringu jakości powietrza, wytwarzanych i gromadzonych w ramach Programu Państwowego Monitoringu Środowiska  | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 30/11/2021  | Budżet państwa (część 41) | 394 600, 00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo KlimatuGłówny Inspektorat Ochrony Środowiska  | Utrzymanie i rozwój węzła infrastruktury informacji przestrzennej GIOŚ INSPIRE oraz dostosowanie zasobów danych przestrzennych GIOŚ do wymagańdyrektywy INSPIRE wraz z warsztatami  | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/10/2020  | Budżet państwa (część 41) | 1 835 160, 00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoBiblioteka Narodowa | Utworzenie opartych na potencjale technologii cyfrowych nowych e-usług publicznych oraz poprawa już istniejących, które ułatwią użytkownikom dostęp do zasobów polskiego piśmiennictwa zgromadzonego w Bibliotece Narodowej i bibliotekach w całym kraju oraz do publikacji przygotowywanych do rozpowszechniania przez wydawców, w tym wyników prac naukowych (e-Omnis) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/09/2019 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 63 359 669,00 zł | zakończony |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoBiblioteka Narodowa | Projekt Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 13/01/2020 | Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 99 636 239, 00 zł | zakończony |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoBiblioteka Narodowa | Polona dla Naukowców – celem projektu jest stworzenie opartej na potencjale technologii cyfrowych e– usługi publicznej o wysokim poziomie dojrzałości, która znacząco poprawi pracę naukowców, szczególnie pracę zmateriałami źródłowymi oraz istotnie poprawi dostęp do wyników prac naukowych.  | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 29/08/2021 | 2.1 POPC Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych oraz budżet państwa (część 24) | 4 999 915,95 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoBiblioteka Narodowa | Polona dla Bibliotek 2.0 - celem projektu jest rozwój e-usługi Polona dla Bibliotek poprzez poprawę jakości i podniesienie poziomu dojrzałości opartego na potencjale technologii cyfrowych e-usługi publicznej, która w znaczący sposób poprawi użytkownikom indywidualnym i instytucjonalnym dostęp do zasobów zgromadzonych w bibliotekach w całym kraju. | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 29/08/2021 | 2.1 POPC Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych oraz budżet państwa (część 24) | 4 866 113,60 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoBiblioteka Narodowa | Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa – celem projektu jest digitalizacja i udostępnienie polskich zabytków piśmiennictwa przechowywanych w Bibliotece Narodowej i Bibliotece Jagiellońskiej. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę masowego udostępnienia polskich zabytków piśmiennictwa w sieci. Przedsięwzięcie pozwala na kontynuację zainicjowanego na potrzeby projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” (01.2017-01.2020). | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 28/02/2022 | Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 33 604 886,59 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoBiblioteka Narodowa | mLUMEN - celem projektu jest stworzenie e-usługi świadczonej za pomocą aplikacji mobilnej. Zadaniem aplikacji mobilnej LUMEN będzie agregowanie wybranych informacji sektora publicznego i treści pochodzących z blogosfery klasyfikowanie ich wg uporządkowanego i spójnego języka informacyjno-wyszukiwawczego (Deskryptory BN dalej: DBN) i udostępnianie ich użytkownikom. | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 29/07/2022 | Działanie 2.4. POPC oraz budżet państwa (część 24 ) | 1 909 375,83 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoBiblioteka Narodowa | mPOLONA- celem projektu jest zaprojektowanie, wytworzenie i implementację aplikacji dedykowanej dla dotychczasowych i nowych użytkowników zainteresowanych korzystaniem z Polony na urządzeniach mobilnych- aplikacja mobilna POLONA. | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 29/07/2022 | Działanie 2.4. POPC oraz budżet państwa (część 24 ) | 1 471 556,00 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoCentrum Archiwistyki Społecznej |  Modernizacja i wdrożenie narzędzi cyfrowych dedykowanych archiwom społecznym  | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2022 | W trakcie szacowania  | 2 000 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoDom Pracy Twórczej w Radziejowicach | Dostarczenie dla Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach usługi szybkiego dostępu do internetu poprzez światłowód | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2020 | POPC oraz budżet państwa (część 24)  | 15 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoDom Pracy Twórczej w Radziejowicach | Budowa serwisu internetowego Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach wraz z galerią dzieł sztuki zgromadzonych w zasobach instytucji | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 31/12/2020 | Środki własne bądź pozyskane w ramach dotacji celowej | 40 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoFilharmonia Pomorska | Program do pracy zdalnej dla kilkunastu użytkowników jednocześnie ( licencja na 3 lata), dodatkowe licencje dostępowe, oprogramowanie do telekonferencji Zakup oprogramowania umożliwiający pracę zdalną dla kilkunastu pracowników jednocześnie | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 10/08/2020 | Budżet państwa (część 24) | 15 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoFilharmonia Pomorska | Szkolenia dla pracowników z programów :exell, Pawer POINT, Acrobat Rider , program do montażu filmów uczestnictwo w szkoleniach z zakresu oprogramowania | 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 10/08/2020 | Budżet państwa (część 24) | 10 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoFilharmonia Pomorska | Utworzenie wirtualnej biblioteki nagrań wraz z szkoleniem Zakup oprogramowania wraz z przeszkoleniem pracowników  | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office)4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 20/09/2020 | Budżet państwa (część 24) | 20 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoFilharmonia Pomorska | Zakup 4 laptopów wraz z oprogramowaniem , ruter zakup sprzętu Zakup oprogramowania:do obróbki - acrobat reader, oprogramowanie do montażu filmów zakup oprogramowania | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 10/07/2020 | Budżet państwa (część 24) | 27 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoFilharmonia Pomorska | Zakup oprogramowania:do obróbki - acrobat reader, oprogramowanie do montażu filmów zakup oprogramowania | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 10/07/2020 | Budżet państwa (część 24) | 8 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoFilharmonia Pomorska | Zakup oprogramowania do organizacji pracy działalności poszczególnych zespołów wraz ze szkoleniem zakup oprogramowania | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/01/2021 | Budżet państwa (część 24) | 35 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoFilharmonia Pomorska | Zakup oprogramowania do obiegu dokumentów, e-akta, e-pracownik wraz ze szkoleniem zakup oprogramowania  | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/08/2020 | Budżet państwa (część 24) | 25 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoFilharmonia Pomorska | Zakup 2 serwerów Zakup 2 serwerów- obecne są przestarzałe, nie współpracują z systemami operacyjnymi | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 10/03/2021 | Budżet państwa (część 24) | 100 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoFilmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny | Digitalizacja i Opracowanie Zasobów Filmowych i Okołofilmowych ze Zbiorów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego oraz ich upowszechnianie poprzez zaawansowaną i wielofunkcyjną internetową platformę cyfrową „Szukaj w Zasobach” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office)4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2022 | Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 29 588 344,99 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoInstytut Muzyki i Tańca | Wyposażenie pracowników w telefony komórkowe z dostępem do poczty mailowej | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/04/2021 | Środki własne | W trakcie szacowania  | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoInstytut Muzyki i Tańca | Wprowadzenie systemu do zarządzania czasem pracy, wnioskami urlopowymi i socjalnymi oraz delegacjami w sposób elektroniczny | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/04/2021 | Środki własne | W trakcie szacowania  | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoInstytut Muzyki i Tańca | Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/04/2021 | W trakcie szacowania  | W trakcie szacowania  | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoInstytut Muzyki i Tańca | Przeprowadzenie digitalizacji nagrań audio i video, znajdujących się w Bibliotece IMiT | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 30/04/2022 | W trakcie szacowania  | W trakcie szacowania  | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoInstytut Muzyki i Tańca | Uruchomienie platformy dostępu do zasobów cyfrowych Biblioteki IMiT | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 30/042022 | W trakcie szacowania  | W trakcie szacowania  | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoInstytut Muzyki i Tańca | Pozyskanie, zdigitalizowanie i udostępnienie nagrania spektakli stanowiących dorobek polskiej choreografii | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 30/04/2022 | W trakcie szacowania  | W trakcie szacowania  | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMuzeum Narodowe w Krakowie | Digitalizacja i upowszechnienie zasobów cyfrowych Muzeum Narodowego w Krakowie na platformie on-line oraz rozwój programu bazodanowego dla muzeów wraz ze stworzeniem dodatkowych funkcjonalności, spełniających kryteria zarządzania zasobami muzealnymi i interoperacyjności z innymi platformami cyfrowymi, w tym bazami danych i katalogami online Projekt pn. „Bliżej Kultury”. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji  | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/09/2019 | Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 9 362 748,00 zł | zakończony |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMuzeum Narodowe w Krakowie | Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie oraz rozwój architektury IT, rozwój oprogramowania bazodanowego, doposażenie Pracowni Digitalizacji | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 31/12/2024 | POPC oraz budżet państwa (część 24)  | 32 000 000 netto | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMuzeum Narodowe w Warszawie | Zwiększenie dostępności do zdigitalizowanej kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie – projekt pn. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2020 | Działanie 2.3.2. POPC oraz dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – budżet państwa (część 24) | 9 602 449,16 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMuzeum Narodowe w Warszawie | Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w WarszawieDigitalizacja zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i udostępnienie ich on line, tworzymy łatwy dostęp do narodowego dziedzictwa za pomocą technologii cyfrowych - co wpisuje się w cel główny PZIP: usprawnienie funkcjonowania państwa przy wykorzystaniu technologii cyfrowych, podniesienie jakości komunikacji obywateli i innych interesariuszy z administracją publiczną | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/07/2023 | Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 18 634 230,02 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMuzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie | Projekt "www.muzeach" | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office)4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/03/2022 | Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 12 172 215,58 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMuzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Muzeum Narodowe w SzczecinieMuzeum Lubelskie w LublinieMuzeum – Zamek w Łańcucie Muzeum Łazienki KrólewskieMuzeum POLIN | Projekt iArt | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 31/08/2021 | Środki własne 6 muzeów partnerskich | Koszt wszystkich muzeów partnerskich: 402 281,00 PLN bruttoKoszt Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: 46 546,00 PLN brutto | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMuzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie | System BPMS | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 18/12/2020 | Środki własne | 773400,00 zł netto951282,00 zł brutto | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMuzeum Sztuki w Łodzi | Zwiększenie dostępności do zdigitalizowanej kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi – pn.: Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/03/2023 | Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 4 994 130,11 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNaczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych | Projekt Archiwum Dokumentów Elektronicznych  | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/06/2020 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 8 390 764 zł | zakończony |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNaczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych  | Platforma Edukacji Lekcje Archiwalne | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 31/12/2023 | Budżet państwa (część 24) | 720 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNaczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych  | ASIA System Informacji Archiwalnej Projekt  | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 31/12/2023 | Budżet państwa (część 24) | 24 000 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNaczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych  | Archiwum GOV.pl | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 31/12/2023 | Budżet państwa (część 24) | 11 000 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia | System informatyczny Backoffice | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 01/06/2022 | Budżet państwa (część 24) | 1 000 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia | System live video streaming | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 01/06/2021 | Budżet państwa (część 24) |   | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowe Archiwum Cyfrowe | Projekt „Modernizacja Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA”  | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/06/2021 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 20 870 137,26 zł | zakończony |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowy Instytut Dziedzictwa | Rozbudowa Krajowego węzła infrastruktury informacji przestrzennej ds. zabytków Projekt pn. „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 26/01/2022 | Działanie 2.1. oraz 2.3.2. POPC, budżet państwa (część 24) | 37 264 029,10 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowy Instytut Fryderyka Chopina | Projekt pn. „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2021 | Działanie 2.3. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 12 008 697,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowy Instytut Fryderyka Chopina | Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej  | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/10/2020 | Działanie 2.3. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 8 136 948,44 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowy Teatr Stary | Modernizacja i rozbudowa Scen umożliwiająca przygotowywanie i wystawianie przedstawień online. | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 31/12/2027 | POPC oraz budżet państwa (część 24)  | 5 000 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowy Teatr Stary | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teletechnicznej i teleinformatycznej umożliwiająca pracę na odległość (cloud, VoIP, EZD itp.) | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2025 | POPC oraz budżet państwa (część 24)  | 1 500 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoNarodowy Teatr Stary | Cyfryzacja posiadanych zasobów. | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2024 | POPC oraz budżet państwa (część 24)  | 1 500 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoPolski Instytut Sztuki Filmowej | Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/11/2020 | Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 108 476 873,18 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoPolskie Wydawnictwo Muzyczne | Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/10/2020 | Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 8 665 478,75 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoPolskie Wydawnictwo Muzyczne  | Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego - kontynuacja | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office)4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 31/12/2022 | Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 711 144,00 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoPolskie Wydawnictwo Muzyczne  | Podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników PWM | 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 31/12/2022 | Budżet państwa (część 24) | 250 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoPolskie Wydawnictwo Muzyczne  | Stworzenie oraz wdrożenie zakładki edukacji cyfrowej na nowej stronie internetowej pwm (udostępnianie materiałów cyfrowych, w tym np. e-learningów, materiałów edukacyjnych, nagrań, panel warsztatowy dla nauczycieli muzyki) | 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2022 | Budżet państwa (część 24) | 300 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoPolskie Wydawnictwo Muzyczne  | Przystosowanie nowej strony internetowej PWM dla osób niepełnosprawnych, w tym niewidzących oraz seniorów | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 31/12/2022 | Budżet państwa (część 24) | 200 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoPolskie Wydawnictwo Muzyczne  | Podnoszenie kompetencji zespołu IT w zakresie zamawiania, projektowania oraz wdrażania nowych technologii oraz zabezpieczeń w obszarze przeciwdziałania cyberprzestępczości | 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 31/12/2022 | Budżet państwa (część 24) | 60 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoPolskie Wydawnictwo Muzyczne  | Projekt, budowa i wdrożenie portalu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego z modułem e-księgarni  | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 31/12/2021 | Budżet państwa (część 24) | 650 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoTeatr Polski we Wrocławiu | Bliżej Teatru – Digitalizacja i udostępnianie zasobów Teatru Polskiego we Wrocławiu | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 31/12/2022 | Działanie 2.3.2. POPC oraz promesa MKiDN i wkład własny UMWD | 4 126 676,78 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoTeatr Polski we Wrocławiu | Wprowadzenie i rozwój e-usług w Teatrze Polskim we Wrocławiu wraz z niezbędną infrastrukturą w celu dotarcia do odbiorców kultury | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 31/12/2022 | POPC/RPO WD oraz wkład własny UMWD | 1 013 671,94 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoTelewizja Polska S.A. | Digitalizacja zasobów telewizyjnych. „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A.” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 27/01/2022 | Działanie 2.3.2. POPC oraz wkład własny TVP S.A. | 53 420 766,00 zł | zakończony |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoTelewizja Polska S.A. | Rekonstrukcja Arcydzieł Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej do jakości 4K (DIGI 4K) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 31/03/2023 | Działanie 2.3.2. POPC oraz wkład własny TVP S.A. | 25 598 088,00 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoTelewizja Polska S.A. | Digitalizacja zasobów telewizyjnych. „Digitalizacja materiałów TVP SPORT (DIGI SPORT)” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 30/06/2023 | Działanie 2.3.2. POPC oraz wkład własny TVP S.A. | 31 825 542,00 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoWytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych | Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego – projekt pn. „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych” | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | Działanie 2.3.2. POPC oraz dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – budżet państwa (część 24) | 19 045 626,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoZACHĘTA - Narodowa Galeria Sztuki | Otwarta Zachęta. Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i promocja służące wykorzystaniu i przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i twórczych. | 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 07/06/2023 | Działanie 2.3.2. POPC oraz budżet państwa (część 24) | 7 834 688,10 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoZamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki | Wdrażanie rozwiązań systemowych w obszarze IT zwiększających wykorzystywanie Internetu jako efektywnego medium komunikacji z odbiorcą kultury i narzędzia pracy instytucji kultury (interoperacyjność, bezpieczeństwo danych, elektronizacja procesów i dokumentacji, zwiększenie potencjału ZKW do dostarczania usług cyfrowych dla odbiorców kultury).  | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2024 | POPC oraz budżet państwa (część 24)  | 5 500 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoZamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki | Wawel Otwarty – digitalizacja i udostępnienie dziedzictwa Wawelu w domenie publicznej | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 31/12/2024 | POPC oraz budżet państwa (część 24)  | 6 100 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Wdrożenie, modyfikacje i utrzymanie modułów zintegrowanego systemu usług dla nauki i szkolnictwa wyższego dostosowanego do realizacji ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz systemów z nim powiązanych | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2029 | Budżet państwa część 28 | 99 000 000,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Wdrożenie i utrzymaniePlatformy obsługi praktykzawodowych | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 02/10/2021 | Działanie 3.1. POWER oraz budżet państwa (część 28) | 842 427,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/06/2020 | Działanie 2.3.1. POPC | 4 998 888,89 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk | e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/06/2020 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 7 536 817,80 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/07/2021 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 4 599 042,05 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Wrocławski | Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy  | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/10/2020 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 14 040 293,84 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Zintegrowany system usług dla nauki – etap II (ZSUN II) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/10/2020 | Działanie 2.3.1 POPC oraz budżet państwa (część 38) | 27 622 859,00 zł (\*całkowity koszt projektu) | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoAkademia Pomorska w Słupsku | Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/09/2022 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 25 065 886,20 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk | Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - BINWIT | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/07/2021 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 18 867 895,65 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoInstytut Matematyczny PAN | Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 02/08/2021 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 34 684 818,25 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoInstytut Oceanologii PAN | Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/03/2021 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 28) | 15 261 546, 00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoPolitechnika Gdańska | MOST Danych. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/09/2021 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 26 728 876,09 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | AMU Nature Collections – online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/07/2021 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 10 358 253,45 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoUniwersytet Jagielloński | Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 02/08/2021 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 7 507 580,50 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoUniwersytet Jagielloński | Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/06/2021 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 6 151 033,25 zł  | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoUniwersytet Łódzki | Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/10/2020 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 6 669 971,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoUniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | Cyfrowe archiwum Archidiecezji Krakowskiej | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2022 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 7 328 560,43 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/07/2021 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 7 442 980,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoUniwersytet Warszawski | Platforma Polskich Publikacji Naukowych | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 31/07/2021 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 5 164 777,78 | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoUniwersytet Warszawski | Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2022 | Działanie 2.3.1 POPC oraz Budżet państwa (część 27) | 18 763 954 | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Obrony Narodowej | Budowa ogólnodostępnej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/03/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 29) | 71 191 945,02 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Obrony Narodowej | PORTAL „Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej” – BiO ASzWoj | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 08/01/2020 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 28)  | 11.956.504,00 zł  | zakończony |
|  | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | Monitoring Pracy i Pobytu w Celach Zarobkowych Cudzoziemców na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/06/2020 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (część 31), Komenda Główna Straży Granicznej (część 42) oraz Fundusz Pracy | 23 942 868,54 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) | Objęcie jednostek samorządu terytorialnego z terenu całej Polski e-usługami systemu obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON oraz rozszerzenie aktualnie oferowanego zakresu e-usług w systemie | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2021 | Budżet PFRON (budżet państwa – część 44) | 4 000 000,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejPFRON | Budowa Uniwersalnej platformy do projektowania i realizacji Programów Wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym  | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2022 | Budżet PFRON (budżet państwa – część 44) | 30 000 000,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejPFRON | Rozwój Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) w zakresie zmian technologicznych upraszczających komunikację i wymianę danych między Funduszem a beneficjentem oraz pozwalających na integrację między systemami za pomocą usług sieciowych  | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2023 | Budżet PFRON (budżet państwa –część 44) | 9 000 000,00 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejPFRON | Rozwój systemu wspierającego realizację zadań związanych z obsługą pracodawców zobowiązanych do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (NEO) | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2020 | Budżet PFRON (budżet państwa – część 44) | 1 192 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejPFRON | Rozwój systemu wpierającego obsługę procesów związanych ze składaniem deklaracji, informacji oraz innych dokumentów w formie elektronicznej przez pracodawców zobowiązanych do dokonywania obowiązkowych wpłat na PFRON (e-PFRON2) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2020 | Budżet PFRON (budżet państwa – część 44) | 1 033 200,00 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejPFRON | Wytworzenie, utrzymanie i rozwój Centralnej Platformy Analitycznej, w tym zaprojektowanie i wdrożenie centralnej hurtowni danych, wdrożenie narzędzi ETL oraz narzędzi raportowo-analitycznych  | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2023 | Budżet PFRON (budżet państwa –część 44) | 3 500 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejPFRON | Budowa i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego procesy windykacyjne w zakresie windykacji cywilnoprawnej i administracyjnej | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | Budżet PFRON (budżet państwa – część 44) | 2 948 621,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejPFRON | Rozwój systemu Ewidencji Godzin Wsparcia oraz Generatora Wniosków służących do składania wniosków w ramach ogłaszanych konkursów o zlecenie przez Zarząd PFRON organizacjom pozarządowym, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.), zadań w zakresie zmian technologicznych umożliwiających łatwiejszą obsługę narzędzi po stronie beneficjenta, uproszczoną analizę danych i raportowanie oraz wdrożenie modułu do rozliczeń | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 10/08/2021 | Budżet PFRON (budżet państwa – część 44) | 1 848 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Stworzenie systemu monitoringu i kontroli upraw roślin podlegających ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, z późn. zm.), w tym konopi włóknistych. Stworzenie nowoczesnego controllingu ułatwi uprawę tych roślin w Polsce (zmniejszy ilość dokumentacji papierowej), a także umożliwi prowadzenie bezpiecznych, kontrolowanych upraw konopi na cele pozyskiwania bioaktywnych substancji medycznych | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (części: 27, 32, 57)  | 51 000 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Jednostki doradztwa rolniczego – przygotowanie do wdrożenia EZD przez modernizację procesów organizacyjnych oraz dostosowanie infrastruktury informatycznej | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2021 | Dotacja celowa (część 33 budżetu państwa) | 2 200 000,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego – uruchomienie e-usług zgłoszonych do katalogu e-usług w projekcie Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/05/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 27) | 25 790 000,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiGłówny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | Wdrożenie systemu EZD, które umożliwi usprawnienie procesów organizacyjnych. | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2020 | Budżet GIJHARS (część 35) | 151 326,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiGłówny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | Migracja strony internetowej GIJHARS do platformy GOV.PL oraz modyfikacja udostępnianych materiałów w celu zapewnienia dostępność dla osób niepełnosprawnych. | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 31/12/2020 | Budżet GIJHARS (część 35) | 21 954,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiGłówny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpożywczychWojewódzkie Inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych | Integracja Zintegrowanego Systemu Informatycznego IJHARS z Platformą Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 31/12/2020 | Budżet GIJHARS (część 35) | 250 000,00 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Rozwoju | Konto firmy – usługi online dla firm w jednym miejscu | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) 4.2.3 Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 28/02/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 20) | 41 394 842,27 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Rozwoju | E-faktury specjalizowane – rozbudowa Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF2) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 30/11/2021 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 20)  | 8 729 990,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Rozwoju | Zintegrowany System Ograniczenia Niskiej Emisji (ZONE)  | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 31/12/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 18) | 30 985 923,57 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo RozwojuGłówny Urząd Geodezji i Kartografii  | Integracja danych i usług PZGiK – IntegracjaPZGiK | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/06/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 18) | 210 000 000,00 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo RozwojuGłówny Urząd Geodezji i Kartografii  | Zapewnienie dostępności oraz wykorzystania przez obywateli i przedsiębiorców innowacyjnych usług i danych IIP wraz z poprawą bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia ludzkiego świadczoną przez administrację publiczną za pomocą usług i danych IIP | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/04/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 18) | 174 511 847,41 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo RozwojuGłówny Urząd Miar | Poprawa efektywności realizowanych przedsięwzięć przez wdrożenie Metodyk Zarządzania Projektem oraz Zarządzanie Portfelem Projektów (akronim: MZP-GUM) | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 28/02/2022 | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 64) | 3 600 000,00 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo RozwojuGłówny Urząd Miar | System wsparcia informatycznego dla środowiska e-usług w zakresie tachografów świadczonych przez GUM – „TRANS-TACHO” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 31/03/2023 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 64) | 9 880 000 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo RozwojuGłówny Urząd Miar | „e-CzasPL” – system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 31/03/2023 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 64) | 12 800 000 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo RozwojuUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | Realizacja projektu Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 26/07/2020 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 61) | 21 212 000,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo RozwojuUrząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej | Realizacja projektu PORTOS – platformy orzecznictwa Urzędu Patentowego RP | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 15/12/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 61) | 5665000 (wartość szacunkowa) | faza planowania |
|  | Ministerstwo RozwojuUrząd Zamówień Publicznych  | Projekt „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”  | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 30/06/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 49) | 34 024 304,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Budowa Powszechnego Systemu Monitorowania Usług Publicznych | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/09/2021 | Działanie 2.18. POWER oraz budżet państwa (część 17 i 58) | 27 347 076,63 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | System Rejestracji Broni | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2022 | Budżet państwa (część 42)  | 10 842 446, 00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/10/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 42) | 85 000 000,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Przebudowa węzła dostępowego sieci GovNet i SŁR w KPRM | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2020 | Budżet państwa | minimum 6 000 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Budowa Systemu Informatycznego Centrów Powiadamiania Ratunkowego 2.0 | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 01/12/2026 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 17) | 40 000 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Budowa i utrzymanie systemu teleinformatycznego wspierającego proces przyznawania dotacji na ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2020 | Budżet państwa (część 43) | 150.000 | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Komenda Główna Policji | Wdrożenie rozwiązania ułatwiającego reagowanie na zagrożenia związane ze zdarzeniami kryzysowymi oraz przestępczością (w tym terroryzmem) oraz spełnienie oczekiwań społecznych odnośnie do sprawnego działania w dziedzinie bezpieczeństwa oraz współdziałania z innymi podmiotami, w tym współdziałania w dziedzinie obronności  | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2025 | Budżet państwa (część 42) | 1 000 000 000,00 zł  | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Komenda Główna Policji | Budowa chmury obliczeniowej Policji jako inkubatora innowacyjności i bezpieczeństwa | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/11/2022 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 42) | 95 000 000,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i AdministracjiMinisterstwo Cyfryzacji | E-dowód 2.0 – dowód osobisty z drugą cechą biometryczną. Wprowadzenie do obiegu nowego wzoru dowodu osobistego, wyposażonego w identyfikatory biometryczne posiadacza (wizerunek twarzy i odciski dwóch palców), realizującego funkcje identyfikacji elektronicznej i podpisu osobistego. | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 02/08/2021 | Budżet państwa (część 42 i 27) | 365 818 092,35zł | faza realizacji |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Wdrożenie rozwiązań pozwalających na kontakt obywatela/przedsiębiorcy z sądem z wykorzystaniem wspierających narzędzi elektronicznych do komunikacji i cyfryzacji całego procesu obsługi | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2023 | Budżet państwa (część 37 i 15)[1]) | 30 000 000,00 zł | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Wdrożenie rozwiązań pozwalających na kontakt obywatela/przedsiębiorcy z sądem z wykorzystaniem wspierających narzędzi elektronicznych do komunikacji i cyfryzacji całego procesu obsługi | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2023 | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 37 i 15)[2]) | 67 000 000,00 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi –„ KRK 2.0” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/03/2022 | Działanie 2.1. POWER oraz budżet państwa (część 37) | 23 000 000 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/06/2022 | Działanie 2.17. POWER oraz budżet państwa (część 37 i 15) | 19 146 600,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Budowa i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania i kontroli świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, optymalizacji procesu sprawozdawczego w ww. obszarze  | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/07/2020 | Budżet państwa (część 37) | 2 333 607,00 zł  | faza planowania |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów oraz utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 01/06/2023 | Działanie 2.17. POWER oraz budżet państwa (część 15 i 37) | 10 000 000,00 | faza planowania |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Stworzenie zdecentralizowanego systemu informatycznego w celu przekazywania wniosków i dokumentów w obrocie transgranicznym między jednostkami przekazującymi i jednostkami przyjmującymi, pomiędzy tymi jednostkami a organami centralnymi, lub między organami centralnymi różnych państw członkowskich - przewidziana we wniosku Komisji Europejskiej COM(2018) 379 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 o doręczaniu dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych oraz Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 206/2001 o współpracy przy przeprowadzeniu dowodów. | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | w trakcie ustalania  | POPC oraz budżet państwa (część 37 i 15) | W trakcie szacowania  | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Platforma zapewniająca bezpośrednią wymianę danych między instytucjami, zawierająca bazę danych o nieletnich oraz o zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | w trakcie ustalania  | Budżet Państwa (część 37) | W trakcie szacowania  | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Wdrożenie Systemu Digitalizacji Akt „sądowych” w Sprawach Karnych  | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2023 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 88) | W trakcie szacowania  | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Wdrożenie rozwiązań pozwalających na przesłuchiwanie stron i świadków na odległość  | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2023 | Budżet państwa (część 37 i 15) | W trakcie szacowania  | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Objęcie elektronicznym postępowaniem wieczystoksięgowym kolejnych grup podmiotów (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Banków, Banków Spółdzielczych, Spółdzielczych Kas Oszczędnościowych) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2023 | Budżet państwa (część 37 i 15) | W trakcie szacowania  | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Przygotowanie funkcjonalności systemu SOWKW (system obsługi wydziałów ksiąg wieczystych), umożliwiający odbieranie oraz weryfikowanie autentyczności (legalności) dokumentów elektronicznych złożonych przez uprawnione podmioty w trybie art. 6264 § 2 K.p.c. | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2023 | Budżet państwa (część 37 i 15) | W trakcie szacowania  | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Przygotowanie narzędzia informatycznego służącego usprawnieniu postępowania w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku  | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2023 | Budżet państwa (część 37 i 15) | W trakcie szacowania  | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Stworzenie jednolitego programu informatycznego dla kuratorskiej służby sądowej w Polsce | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2023 | Budżet państwa (część 37 i 15) | W trakcie szacowania  | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Przekazanie poboru i egzekucji należności sądowych organom Krajowej Administracji Skarbowej w postępowaniu prowadzonym z wykorzystaniem instrumentów informatycznych | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2023 | Budżet państwa (część 37 i 15) | W trakcie szacowania  | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Opracowanie i wdrożenie jednolitej postaci stron internetowych sądów powszechnych  | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/12/2023 | Budżet państwa (część 37 i 15) | W trakcie szacowania  | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości | Stworzenie elektronicznego kanału komunikacji do przesyłania pism w formie elektronicznej w postępowaniu karnym | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2023 | Budżet państwa (część 37 i 15) | W trakcie szacowania  | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo Sprawiedliwości Prokuratura Krajowa | Informatyzacja procesów postępowania karnego  | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2025 | POPC oraz budżet państwa (część 37) | Ok 145 mln zł.   | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo SprawiedliwościInstytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie | Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/11/2020 | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 37) | 3 499 775,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo SprawiedliwościKrajowa Szkoła Sędziów i Prokuratorów | zmiana systemu Apollo na inny, który zostanie zintegrowany z posiadanymi systemami Krajowej Szkoły, zwłaszcza EZD PUW (i później EZD RP). | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | w trakcie ustalania  | Budżet państwa (część 15) | W trakcie szacowania  | faza przygotowania |
|  | Ministerstwo SprawiedliwościProkuratura Krajowa | Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w Sprawach Karnych (iSDA 2.0) | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 28/02/2021 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 88) | 154 693 652,98 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo SprawiedliwościProkuratura Krajowa | Krajowy Rejestr Zadłużonych | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 31/05/2021 | Działanie 2.17. POWER oraz budżet państwa (cześć 37 i 15/01) | 13 692 997,75 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo SprawiedliwościSłużba Więzienna | Zapewnienie technicznych i organizacyjnych warunków funkcjonowania Systemu Dozoru Elektronicznego SDE3 | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 01/10/2022 | Budżet państwa (część 37) | 96 616 500,00 zł  | faza planowania |
|  | Ministerstwo Środowiska | Promocja parków narodowych jako marki | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2019 | II oś POIŚ oraz budżet państwa (część 41)  | 5 600 000,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo ŚrodowiskaGeneralna Dyrekcja Ochrony Środowiska | Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/06/2021 | II oś POIŚ oraz budżet państwa (część 41) | 20 000 000,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo ŚrodowiskaGeneralna Dyrekcja Ochrony Środowiska | Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2022 | II oś POIŚ oraz budżet państwa (część 41) | 47 400 289,33 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo ŚrodowiskaInstytut Badawczy Leśnictwa  | LasWodaPowietrze – otwarty dostęp do danych badawczych o zagrożeniu lasów w Polsce | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2022 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 41) | 5 600 000,00 | faza planowania |
|  | Ministerstwo ŚrodowiskaInstytut Badawczy Leśnictwa  | E-usługa „Zagrożenia lasów” - utworzenie zintegrowanego systemu o zagrożeniach lasów wszystkich form własności ze strony czynników abiotycznych i biotycznych w warunkach zmian klimatycznych w Polsce | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2022 | Działanie 2.4 POPC  | 16 000 000,00 zł | faza planowania |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – faza 2 | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 15/08/2020 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 46) | 172 384 371,57 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Zdrowia | KPK – Krajowy Punkt Kontaktowy | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/06/2020 | Program Horizon 2020 / CEF / eHealth Digital Service Infrastructure oraz budżet państwa (część 46) | 2 652 457 zł  | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Rozwój i utrzymanie projektu P1  | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem  | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2022  | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 46)  | 193 200,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Rozwój rejestrów osadzonych na Platformie P2  | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2022 | Budżet państwa (część 46) i rezerwa celowa budżetu państwa część 83, poz. 57  | 166 100 000 zł  | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Zdrowia | System e-Krew | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/05/2021 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 46) | 37 142 228,77 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Zdrowia | System e-Krew – Utrzymanie i rozwój Systemu e-Krew | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/12/2022 | Budżet państwa (część 46) | 7 903 506,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Zdrowia | System Poltransplant  | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/11/2020 | Program wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” oraz budżet państwa (część 46) | 7 700 000,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Utrzymanie Poltransplant (w latach 2021–2022). Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela  | 31/12/2022 | Budżet państwa (część 46) Program wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej | 1 064 000,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Poprawa jakości świadczonych usług medycznych przez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z informatyzacją placówki oraz prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej  | 4.2.3. Podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji i publicznej oraz specjalistów TIK  | 31/10/2021 | POWER oraz budżet państwa (część 46)  | 9 483 150,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Zdrowia | Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela | 30/09/2021 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 46) | 144 749 629,78 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Zdrowia | System Monitorowania Kosztów Leczenia.Wprowadzenie mechanizmów związanych z optymalizacja oraz zinformatyzowaniem procesów związanych z taryfikacją świadczeń opieki zdowotnej. | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej  | 11/03/2023 | Działanie 2.1. POPC oraz budżet państwa (część 46) | 10 963 081,80 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo Zdrowia Uniwersytet Medyczny w Łodzi | „InterScienceCloud – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/10/2020 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 28)  | 6 068 387,09 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo ZdrowiaCentrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie | Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)  | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 31/03/2020 | Działanie 2.2. POPC oraz budżet państwa (część 46) | 16 843 877,97 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo ZdrowiaInstytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie | Digital Brain – cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 30/04/2021 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 46) | 7 374 959,91 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo ZdrowiaNarodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny | Cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce „ProfiBaza” | 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 28/02/2021 | Działanie 2.3. POPC oraz budżet państwa (część 46)  | 28 411 595,00 zł | faza realizacji  |
|  | Ministerstwo ZdrowiaUniwersytet Medyczny we Wrocławiu | Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym | 4.2.3. Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej | 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej 5.3. Rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK | 31/10/2020 | Działanie 2.3.1. POPC oraz budżet państwa (część 28) | 37 279 341,60 zł | faza realizacji  |
|  | Urząd Regulacji Energetyki  | Zintegrowany system teleinformatyczny – sprawozdawczość przedsiębiorców paliwowych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) | 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office) | 5.1. Reorientacja administracji publicznej na usługi zorientowane wokół potrzeb obywatela 5.2. Implementacja narzędzi horyzontalnych, wspierających działania administracji publicznej | 01/07/2021 | Budżet państwa – zwiększony limit części 50 lub rezerwy celowe | 15 256 809,00 zł | faza planowania |

\*Zgodnie z rekomendacją Rządowego Biura Monitorowania Projektów zawartymi w projekcie Standardów zarządzania projektami strategicznymi

Faza przygotowania – część cyklu życia projektu obejmująca definiowanie i opisanie inicjatywy projektowej, pozwalające podjąć decyzję o rozpoczęciu szczegółowego planowania projektu. Fazę kończy opracowanie Karty Projektu, będącej podstawą decyzji o rozpoczęciu szczegółowego planowania projektu.

Faza planowania – kolejna po fazie przygotowania część cyklu życia projektu poświęcona rozpatrzeniu różnych wariantów realizacji oraz stabilizacji projektu, w tym dopasowaniu metodyki), a następnie szczegółowemu jego zaplanowaniu. Obejmuje ona w szczególności: zdefiniowanie zakresu, działań, zasobów (w szczególności ludzkich), planu prac, oszacowanie kosztów, wskazanie i hierarchizację ryzyk, doprecyzowanie przyszłych korzyści oraz przyjęcie standardów jakości. W tej fazie należy uzyskać pozytywną opinię Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Fazę kończy opracowanie Planu projektu, który może ulegać modyfikacjom w dalszych fazach projektu.

Faza realizacji – część cyklu życia projektu skoncentrowana na wypełnianiu planu projektu oraz jego celów poprzez dostarczanie produktów. Wymaga odpowiedniego reagowania na wszelkie zagadnienia i ryzyka w trakcie realizacji.

Zakończony - projekt, którego realizacja została zakończona.